Управление жилищно-коммунального комплекса отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского городского округа УТВЕРЖДАЮ: И.о. заместителя главы администрации - начальник управления жилищно - коммунального комплекса Партизанского городского округа ______________П.В.Зуботыкин ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024годы Заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Партизанского городского округа ____________ А.П.Стригуненко

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы  за 2020 год

Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 29.08. 2017г. № 1420-па (в редакции постановлений от 27.12.2017г №1953-па, от 09.06.2018г № 679-па, от 25.07. 2018г № 873-па, от 06.12.2018г №1368-па, от 28.02.2019г. №196-па, от 04.04.2019г №324-па от 04.07. 2019г № 977-па; от 09.01.2020г №10-па, от 07.02.2020 № 283-па,от 18.03.2020г №444-па, от 03.06.2020г №726-па.)

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 47 778,47829 тысяч рублей, из них средств местного бюджета 2 654,000 тысяч рублей, средств краевого бюджета 27 393,15016 тысяч рублей, средств федерального бюджета 17 731,32813 тысяч  рублей.

Цели и задачи Программы: повышение уровня комфортности проживания граждан  посредством благоустройства дворовых территорий, восстановления асфальтного покрытия дворовых проездов, установка скамеек и урн, а также детских, спортивных площадок и общественных территорий.

В 2020году выделено средств   на благоустройство общественных территорий  подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования ПГО» на 2018-2024г выделено 18 984,11256 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме. На подпрограмму «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок ПГО» на 2019-2024 г  выделено   в 2020 году 28 794,36573тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы 143,4 %.

Выводы: эффективность реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 голу- высокая и составляет 121,7%

Заместитель начальника  отдела

жизнеобеспечения управления ЖКК                                          А.П. Стригуненко

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  ЗА 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок исполнения Программы |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные на 2020год |  | Достигнутые |  |
| Программа «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых территорий | Отдел строительства, отдел жизнеобеспечения | 2018 | 2024 | 0 | 0 |  | Мероприятия не планировались |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | Отдел строительства, отдел жизнеобеспечения | 2018 | 2024 | Выполнить благоустройство общественных территории сквера «Лозовый», «Городской парк» | Выполнено благоустройство общественных территорий в полном объеме сквера «Лозовый», «Городской парк» |  |  |
| 4 | Выполнение проектно-сметной документации на ремонт общественной территории | Отдел строительства, отдел жизнеобеспечения | 2018 | 2014 | Выполнить ПСД на благоустройство сквера «Лозовый», сквера по ул. Кирова,33 с. Авангард, сквера по ул. Калинина,15 с. Углекаменск, Стелы «Партизанск» | Выполнена ПСД на благоустройство сквера «Лозовый», сквера по ул. Кирова,33 с. Авангард, сквера по ул. Калинина,15 с. Углекаменск, Стелы «Партизанск» |  |  |
| 5 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | Отдел строительства, отдел жизнеобеспечения | 2019 | 2024 | Выполнить благоустройство дворовых территорий и детских площадок по ул.. Павлова, д.3Б д.6, ул. Ленинская, д.6,д.8,.16,д.38;ул.Селедцова,д.3, ул. 50 лет ВЛКСМ,. д,.27, д.47,ул. Щорса,д.1, ул.Центральная,д.6, д.10,ул.Калинина,34Б ул. Индустриальная, д.22А,д.22Б, . | Выполнено благоустройство дворовых территорий и детских площадок по ул.. Павлова, д.3Б д.6, ул. Ленинская, д.6,д.8,.16,д.38;ул.Селедцова,д.3, ул. 50 лет ВЛКСМ,. д,.27, д.47,ул. Щорса,д.1, ул.Центральная,д.6, д.10,ул.Калинина,34Б ул. Индустриальная, д.22А,д.22Б, . |  |  |
| 6 | Выполнение проектно-сметной документации (ПСД)на благоустройство дворовых территорий | Отдел строительства, отдел жизнеобеспечения | 2019 | 2024 | Выполнение ПСД по ул. Павлова,д.3Б,д.6, ул. Ленинская, д.6, д.8, д.38, ул. Селедцова, д.3 ул. Центральная,д.6, ул. Щорса,д.1, ул. Индустриальная, д.22А, д.22Б, ул. Калинина, 34б. ул. Мирошниченко д.15в ул. Гоголевская,д.1 | Выполнена ПСД по ул. Павлова,д.3Б,д.6, ул. Ленинская, д.6, д.8, д.38, ул. Селедцова, д.3, ул. Центральная,д.6, ул. Щорса,д.1, ул. Индустриальная, д.22А, д.22Б, ул. Калинина, 34б. ул. Мирошниченко, д.15в ул. Гоголевская,д.1 |  |  |

Заместитель начальника  отдела

жизнеобеспечения управления ЖКК                                                             А.П. Стригуненко

Приложение № 7

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024годы

ЗА 2020 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024годы | Всего | 47 778,47829 | 47 778,47829 |
|  |  | федеральный бюджет | 17 731,32813 | 17 731,32813 |
|  |  | краевой бюджет | 27 393,15016 | 27 393,15016 |
|  |  | местный бюджет | 2 654,000 | 2 654,000 |
| 1. | Основное мероприятие: Улучшение состояния дворовых территорий |  |  |  |
|  | Всего, в т. ч |  | 0 | 0 |
| 1.1 | Ремонт дворовых территорий | Всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
| 1.2 | Проектирование и проверка сметной документации | Всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие: Улучшение состояния территорий общего пользования |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 18 984,11256 | 18 984,11256 |
| 2.1 | Ремонт территорий общего пользования | Всего | 18 184,11257 | 18 184,11257 |
|  |  | федеральный бюджет | 17 731,32813 | 17 731,32813 |
|  |  | краевой бюджет | 361,86387 | 361,86387 |
|  |  | местный бюджет | 90,92057 | 90,92057 |
| 2.2 | Проектирование и проверка сметной документации | Всего | 799,99999 | 799,99999 |
|  |  | местный бюджет | 799,99999 | 799,99999 |
| 3 | Основное мероприятие: Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок |  |  |  |
|  | Всего в том числе: |  | 28 794,36573 | 28 794,36573 |
| 3.1 | Благоустройство дворовых территорий, игровых и детских площадок | Всего | 27 867,30546 | 27 867,30546 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 27 031,28629 | 27 031,28629 |
|  |  | местный бюджет | 836,0117 | 836,01917 |
| 3.2 | Проектирование и проверка сметной документации | Всего | 927,06027 | 927,06027 |
|  |  | местный бюджет | 927,06027 | 927,06027 |

Заместитель начальника  отдела                                                                                жизнеобеспечения управления ЖКК                                                             А.П. Стригуненко

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ за 2020год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020 | Факт 2020 | Процент исполнения |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям | % | 12,4 | 12,4 | 100 |
| 2. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 9,13 | 9,13 | 100 |
| 3. | Доля благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям | % | 33,2 | 33,2 | 100 |
| 4 | Доля благоустроенных территорий, оснащенных игровыми и спортивными площадками, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям | % | 55,5 | 55,5 | 100 |
| 5 | Снижение сроков рассмотрения дистанционного обращений граждан | дней | 5 | 5 | 100 |
| 6 | Увеличение доли граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по отбору благоустройства общественных территорий | % | 10 | 49,1 | 491,0 |
| 7 | Увеличение доли общественных территорий с оформлением электронного паспорта к общему числу общественных территорий | % | 16,7 | 16,7 | 100 |
| 8 | Отсутствие нарушений общественного порядка на территория общего пользования | Ед. | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Проведение инвентаризации уровня благоустроенности индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве за счет средств указанных лиц | Ед. | 3 | 3 | 100 |

Заместитель начальника  отдела                                                                                жизнеобеспечения управления ЖКК                                                             А.П. Стригуненко