О Т Ч Е Т

о выполнении муниципальной программы «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Партизанского городского округа» на 2017 – 2021 годы» за  2020 год

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности территории Партизанского  городского округа» (далее – Программа) в 2020 году было израсходовано 6 645,5305 тысяч рублей (предусмотрено Программой – 7 639,625 тыс. рублей.  Освоение средств по программе составило 86,98 %.

По основному мероприятию 1 «Предотвращение негативного воздействия вод (в том числе шахтовых) на территории Партизанского городского округа» было израсходовано 6 000 тысяч рублей (предусмотрено Программой – 6 000  тыс. рублей.  Освоение средств по данному мероприятию составило 100 %.

Было реализовано  мероприятие:

- мероприятие 1.1. «Эксплуатация и обеспечение функционирования водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская» - израсходовано 6 000 тыс.руб. За данные средства осуществлялась эксплуатация водоотливного комплекса шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская», что позволило обеспечить проектный уровень шахтных вод как в водопонизительных скважинах, так и на фланге депрессионной воронки, предотвратить подтопление шахтными водами зданий и сооружений, расположенных на горном отводе шахты «Нагорная», снизить загрязнение шахтными водами поверхностных водных объектов.

По основному мероприятию 2 «Охрана городских лесов» было израсходовано 635,5305 тысяч рублей (предусмотрено Программой –        1 629,625 тыс. рублей.  Освоение средств по данному мероприятию составило 38,99 %.

Были реализованы мероприятия:

- мероприятие 2.1. «Предупреждение и борьба с лесными пожарами в городских лесах» - израсходовано 242,25 тыс. рублей (предусмотрено Программой 300 тыс.рублей), из них 239,25 тыс. рублей было израсходовано на тушение пожаров в городских лесах (предусмотрено Программой – 297 тыс. рублей) и 3 тыс.рублей - на изготовление баннеров по противопожарной тематике (предусмотрено Программой –3 тыс. рублей). Освоение средств по данному мероприятию программы составило 80,75 % в связи с тем, что в городских лесах в осенний пожароопасный период 2020 г. количество лесных пожаров в городских не превысило данный показатель прошлого года. Всего в городских лесах потушено 8 лесных пожаров на общей площади 14,5 га. Изготовлено 12 шт. баннеров общей площадью 9 м2, которые размещались на прилегающих к лесам улицах городского округа, в весенний и осенний пожароопасные периоды. Проведение данных мероприятий позволило удержать под контролем ситуацию с лесными пожарами, предотвратить их распространение на большие площади, не допустить причинение ущерба лесам, а также имуществу жителей городского округа.

- мероприятие 2.2. «Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере лесных отношений»

2.2.1. Производство земельно-кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, занятых лесными участками городских лесов израсходовано 98,175 тыс. рублей (Программой предусмотрено 98,175 тыс. рублей) Освоение средств по данному мероприятию программы составило 100 % .

2.2.2. По мероприятию «Проведение лесоустройства городских лесов и разработка лесохозяйственного регламента Партизанского городского лесничества» (1231,45 рублей) исполнение составляет 23,96 %. В сентябре 2020 года был проведен аукцион на работы по лесоустройству городских лесов и разработку лесохозяйственного регламента Партизанского городского лесничества во исполнение решения Партизанского городского суда  от 13 мая 2016 года по делу № 2-828/2016, и/п 23505/16/25010. По результатам аукциона 12 октября 2020 года заключен муниципальный контракт на сумму 1 475,52750 тыс. рублей (экономия на аукционе составила 76,03%), из них 20 % (295,1055 тыс. руб.) оплачено в 2020 году по результатам выполнения 1 этапа работ, 80 % (1 180,422 тыс. руб.) – планируется оплатить в 2022 году по результатам выполнения 2 этапа работ, так как данный муниципальный контракт с двухгодичным сроком выполнения.

По основному мероприятию 3 «Формирование экологической культуры и повышение уровня экологического образования населения Партизанского городского округа» было израсходовано 10 тысяч рублей (предусмотрено Программой – 10 тыс. рублей).  Освоение средств по данному мероприятию составило 100 %. За данные средства было изготовлено 18 баннеров по экологической тематике общей площадью 11,32 м2, которые размещались на автобусных павильонах и улицах города Партизанска и сел, в местах размещения несанкционированных свалок, в лесных массивах Партизанского городского округа, в школах городского округа. Размещение баннеров экологической направленности позволило привлечь внимание жителей городского округа к решению экологических проблем, способствовало формированию у них правильных навыков обращения с бытовыми отходами.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы составляет 100 %, что свидетельствует об эффективности реализации муниципальной программы и необходимости ее дальнейшей реализации.

_______________