Приложение № 5

к постановлению администрации

Партизанского городского округа

от  22.04.2021 г.  №   609-па

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского городского округа»  на 2019-2025 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

от 28 августа 2019 г. № 1664-па

ПЛАН-ГРАФИК

Реализации программы на 2019-2025 годы

| N п/п | Наименование муниципального образования, способ переселения | Расселяемая площадь, кв. м | Количество помещений, ед. | Количество граждан, чел. | Предоставляемая площадь, кв. м | Образованные земельные участки по строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего: |  | 5 851,60 | 146 | 281 | 5 851,60 | - | - | - |
| Всего по этапу 2019 года |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по этапу 2020 года |  | 741,50 | 16 | 30 | 741,50 | - | - | - |
| 1 | Итого по Партизанский ГО | 741,50 | 16 | 30 | 741,50 | - | - | - |
| 1.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 371,40 | 9 | 15 | 371,40 | - | - | - |
| 1.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 370,30 | 7 | 15 | 370,30 |  |  |  |
| Всего по этапу 2021 года |  | 3 122,80 | 83 | 152 | 3 122,80 | - | - | - |
| 2 | Итого по Партизанский ГО | 3 122,80 | 83 | 152 | 3 122,80 | - | - | - |
| 2.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 1 234,80 | 42 | 76 | 1 234,80 | - | - | - |
| 2.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 1 888,00 | 41 | 73 | 1 888,0 |  |  |  |
| Всего по этапу 2022 года |  | 389,63 | 13 | 23 | 389,63 |  |  |  |
| 3. | Итого по Партизанский ГО | 389,63 | 13 | 23 | 389,63 |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 171,0 | 7 | 13 | 171,0 |  |  |  |
| 3.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 218,63 | 6 | 10 | 218,63 |  |  |  |
| Всего по этапу 2023 года |  | 1 597,46 | 34 | 76 | 1 597,46 |  |  |  |
| 4. | Итого по Партизанский ГО | 1 597,46 | 34 | 76 | 1 597,46 |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 225,2 | 6 | 13 | 225,2 |  |  |  |
| 4.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 1 372,26 | 28 | 63 | 1 372,26 |  |  |  |
| Всего по этапу 2024 года |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по Партизанский ГО | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  | Выкуп жилых помещений у собственников | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| Всего по этапу 2025 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по Партизанский ГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Выкуп жилых помещений у собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | .». |