- Таблица 2

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

инвестиционного проекта количественным критериям

| N п/п | Наименование количественного критерия | Допустимые баллы оценки | Балл оценки | Весовой коэффициент критерия , процентов | Средневзвешенный балл , процентов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1; 0 |  |  |  | значения количественных показателей, результатов реализации инвестиционного проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта |
| 2. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя), характеризующих результат реализации указанного проекта | 1; 0,5; 0 |  |  |  | основные сведения и технико-экономические показатели проекта-аналога, реализуемого (или реализованного) на территории Партизанского городского округа, в случае отсутствия такого проекта-аналога сведения и технико-экономические характеристики проекта-аналога, реализуемого (или реализованного) в Российской Федерации |
| 3. | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) | 1; 0,5; 0 |  |  |  | обоснование потребности в услугах, предоставляемых с использованием объекта капитального строительства, объекта реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта муниципальной собственности Партизанского городского округа, создаваемого в результате реализации инвестиционного проекта, или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность Партизанского городского округа |
| 4. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд Партизанского городского округа | 1; 0 |  |  |  | обоснование потребности в услугах, предоставляемых с использованием объекта капитального строительства муниципальной собственности Партизанского городского округа, создаваемого в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения уровня проектной мощности объекта капитального строительства муниципальной собственности Партизанского городского округа |
| 5. | Обеспечение инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для его реализации | 1; 0,5; 0 |  |  |  | обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства муниципальной собственности Партизанского городского округа инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта |
| - 6. | - К2 = 5 |  |  |  |  |  |
| - 7. | - Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2 |  |  | - Ч2 = ΣК2 х Рi |  |  |

Инициатор

Фамилия, имя, отчество

(должность, подпись)

__________________________